７．日程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 設計    　5/16  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ  　　　　　　5/20 | 7/1\_1限目 | 7/2\_2限目  ﾃｽﾄ  　　7/18  　　　　　　 7/22  ﾌﾟﾚｾﾞﾝ準備  7/23 | 8/1  ○成果物提出 |

８．成果物

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ワークパッケージ名 | | | 成果物 |
| A.設計 | A.1要件定義 |  | 要件定義書 |
|  | A.2外部設計 | A.2.1機能設計 | 機能設計書 |
|  |  | A.2.2画面設計 | 画面設計書 |
|  |  | A.2.3 DB設計 | DB設計書 |
|  | A.3テスト設計 |  | テスト設計書 |
| B.プログラミング | B.1機能 | B1.すべて | 各工程で作成されるソース |
|  | B.2画面 | B2.すべて | 同上 |
|  | B.3DB | B3.すべて | 各データベース |
| C.テスト | C.1単体テスト |  | テスト結果が記載された  テスト設計書 |
|  | C.2結合テスト |  | 同上 |
|  | C.3運用テスト |  | 同上 |